Техническое задание

на выполнение работ по проведению технического освидетельствованию пассажирских подвесных канатных дорог

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Техническое освидетельствование пассажирских подвесных канатных дорог |
| --- | --- |
| Наименование технических устройств | 1. Пассажирская подвесная одноканатная дорога «К-1» с кольцевым движением отцепляемых на станциях четырехместных кресел. 2. Пассажирская четырехместная кресельная канатная дорога «К-2». 3. Буксировочная канатная дорога «Б-1» с кольцевым движением неотцепляемых двухместных буксировочных устройств. |
| Требования | Работы проводятся в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», требованиями норм и правил Ростехнадзора, требованиями нормативной и технической документации, требованиями руководства по эксплуатации канатных дорог. Наличие собственного аттестованного и (или) сертифицированного оборудования, приборов и материалов. Наличие аттестованных специалистов в области промышленной безопасности. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору. |
| Характеристики технических устройств | Приложение 1 |
| Срок выполнения | Согласно графика. Все работы в течении календарной недели проводятся только в светлое время суток с понедельника по четверг с возможностью дальнейшей эксплуатации в пятницу, выходные и праздничные дни. |

# График проведения работ

| # Наименование работ | # Срок выполнения работ |
| --- | --- |
| #### Техническое освидетельствование буксировочной канатной дороги (Б-1, рег.№11КД). | # с 26.09.16г. по 30.09.16г. |
| #### Техническое освидетельствование пассажирской подвесной канатной дороги (К-2, рег.№9КД). | # с 03.10.16г. по 14.10.16г. |
| #### Техническое освидетельствование пассажирской подвесной канатной дороги (К-1, рег.№10КД). | # с 17.10.16г. по 31.10.16г. |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                    _______________________А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации объектов

ООО «Ренонс»					_______________________А.В. Тюлюкин

Начальник отдела эксплуатации канатных

дорог и аттракционов ООО «Ренонс»                  ________________________Д.Н. Вахрушев

Приложение 1