|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

**Техническое задание**

На оказание услуг по проведению экспертизы проекта, щифр 20/15-ПД:

«Реконструкция системы искусственного снегообразования для оснежения трасс № 9-А, № 8, с исключением из системы неиспользуемых магистралей и снегогенераторов, расширения горнолыжных трасс № 2, 4, 5, 9 и строительства тренировочной трассы № 9-А на территории ФП «Бобровый лог» для проведения ХХIХ Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, проектная документация (Шифр 20/15-ПД). |
| 3. | Вид услуги | Проведение экспертизы |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | Проектная документация, Шифр 20/15-ПД. |
| 6. | Градостроительные условия | Градостроительные планы земельных участков на территории Фанпарка «Бобровый лог» в части расширения горнолыжных трасс и реконструкции СИС. |
| 7. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | 1. Проектная документация, Шифр 20/15-ПД;2. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, Шифр 15-300;3. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, Шифр 1/11-15-ИЗ.Э;4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, Шифр 16-15-ИЗ.  |
| 8. | Основные требования к производству работ | 1. Провести экспертизу о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере проведения экспертизы. 2. Работы производить только аккредитованным персоналом, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) |
| 9. | Сроки  | Работы выполнить с момента заключения договора до:- 1 часть проекта до 20.06.2017г.;- 2 часть проекта до 10.11.2017г.  |
| 10. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление заключения экспертизы, акта выполненных работ по договору. |
| 11. | Особые условия | 1. Организация должна иметь аккредитацию на право проведения экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами аккредитации.
2. Наличие в штате аккредитованного, квалифицированного персонала в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
 |
|  |  |  |

Согласовано:

Руководитель Дирекции капитального

строительства объектов Универсиады В.В. Сафонов